RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO Ministère des Finances Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique

CAHIER DES CHARGES

FONCTIONNEL, TECHNIQUE ET FINANCIER

TimePlus

Gestion des heures supplémentaires, du personnel et de la paie mensuelle

Référence  CDC-TP-2026-001

Version  1.0  ·  6 octobre 2026

Statut  Proposition chiffrée

Classification  Diffusion restreinte

| Maître d'ouvrage | Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique |
| --- | --- |
| Solution | TimePlus — application web de gestion des heures supplémentaires |
| Prestataire | À compléter avant signature |
| Montant de l'offre | 52 200 USD TTC |

Ce document décrit le besoin, les exigences de la solution et le chiffrage forfaitaire de sa réalisation. Il tient lieu de référence pour la commande, la recette et la facturation.

# Sommaire

Le sommaire ci-dessous reprend les titres du document. À l'ouverture, Word met à jour les numéros de page.

Sommaire	1

1.  Identification et objet	2

1.1  Objet	2

1.2  Documents de référence	2

1.3  Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre	2

2.  Contexte et objectifs	3

2.1  Contexte	3

2.2  Objectifs	3

2.3  Résultats attendus	3

3.  Périmètre	3

3.1  Inclus	3

3.2  Hors périmètre	4

4.  Acteurs et droits	4

5.  Exigences fonctionnelles	4

5.1  Tableau de bord	4

5.2  Personnel	4

5.3  Organisation, grades et barème	5

5.4  Calcul des heures supplémentaires	5

5.5  Présences, listes et signatures	5

5.6  Validation	5

5.7  Paiement	6

5.8  Rapports	6

5.9  Administration et audit	6

6.  Exigences techniques	6

6.1  Architecture	6

6.2  Environnements	7

6.3  Qualité	7

7.  Sécurité, confidentialité et conservation	7

8.  Livrables	7

9.  Planning indicatif	8

10.  Recette	8

10.1  Déroulement	8

10.2  Cas de recette minimum	8

11.  Proposition financière	8

11.1  Base de chiffrage	8

11.2  Récapitulatif	9

11.3  Échéancier	9

11.4  Ce que le prix comprend, et ce qu'il ne comprend pas	9

11.5  Garantie et maintenance	10

12.  Conditions d'exécution	10

13.  Glossaire	10

14.  Acceptation	10

# 1.  Identification et objet

## 1.1  Objet

Le présent cahier des charges définit la réalisation de TimePlus, application web de gestion des heures supplémentaires de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP). Il fixe le périmètre fonctionnel, les exigences techniques, les règles de sécurité, les livrables, les critères de recette et le prix forfaitaire.

TimePlus permet de tenir le personnel, de calculer les heures supplémentaires selon des règles paramétrables, de préparer le paiement mensuel, d'éditer les états officiels et de conserver une piste d'audit.

## 1.2  Documents de référence

| Référence | Usage dans le projet |
| --- | --- |
| Décret n° 22/12B du 31 mars 2022 | Organigramme de la DGTCP : directions, divisions et bureaux |
| Loi n° 16/013 du 15 juillet 2016 | Grades de l'administration publique, catégories et échelons |
| Décret n° 15/043 du 28 décembre 2015 | Fonctions et structures standards de l'administration centrale |
| Cahier des charges CDC-TP-2026-001 | Présent document, référence contractuelle |

Barème de calcul Les coefficients, le taux horaire et le calendrier des jours fériés ne sont pas figés dans le code. Ce sont des paramètres d'administration. Le montant estimé résulte des règles saisies par la DGTCP, et non d'un barème légal incorporé au logiciel.

## 1.3  Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre

| Rôle | Responsabilité |
| --- | --- |
| Maître d'ouvrage | Exprime le besoin, fournit les listes du personnel, valide la recette et exploite l'application |
| Réalisateur | Conçoit, développe, teste, déploie, forme et corrige pendant la garantie |
| Administrateur RH | Tient le personnel, les présences et les paramètres courants. N'administre pas les comptes ni l'audit |
| Super administrateur | Gère les utilisateurs, les groupes et la suppression des comptes |
| Auditeur | Consulte le journal des opérations, sans modifier les données de paie |

# 2.  Contexte et objectifs

## 2.1  Contexte

La liquidation des heures supplémentaires repose aujourd'hui sur des listes déclaratives, des fichiers de tableur et des recopies manuelles. Le risque est triple : erreur de calcul, perte de la trace de validation, et difficulté à rapprocher le montant payé des présences et des grades.

La DGTCP, et en premier lieu la Direction du trésor et des moyens de financement, a besoin d'un outil unique qui reprenne l'ordre de sa liste du personnel, applique un barème par grade et par fonction, et produise des états prêts à être signés.

## 2.2  Objectifs

Centraliser le personnel, son service, son grade et son taux horaire.

Calculer la durée et le montant estimé de chaque déclaration, avec la ventilation retenue.

Séparer les agents qui n'ont pas droit aux heures supplémentaires.

Préparer et clôturer la paie d'un mois, puis interdire toute nouvelle saisie sur ce mois.

Éditer la liste déclarative par emboîtement et les rapports mensuels, en PDF puis en téléchargement.

Limiter chaque profil à son métier : le rôle Administration RH n'accède ni à l'administration des comptes ni à l'audit.

Conserver un journal des créations, modifications et suppressions.

## 2.3  Résultats attendus

| Résultat | Indicateur de succès |
| --- | --- |
| Personnel à jour | Import de la liste fournie, avec matricule, grade, service et téléphone |
| Calcul reproductible | Même saisie, mêmes règles : même durée et même montant |
| Paie d'un mois | Un montant unique, une clôture, plus aucune saisie sur la période close |
| État signable | PDF affiché dans l'application, puis téléchargé à l'identique |
| Maîtrise des droits | Un profil ne voit que les menus autorisés par son rôle |

# 3.  Périmètre

## 3.1  Inclus

Application web en français, utilisable sur poste de bureau et en largeur réduite.

Organigramme de la DGTCP jusqu'au bureau, y compris les bureaux opérationnels de la Direction du trésor et des moyens de financement.

Gestion du personnel, des grades, des fonctions et du barème horaire.

Saisie des heures, listes de présence, listes journalières et signatures.

Circuit de validation, paiement mensuel et clôture.

Rapports PDF et Excel, aperçu avant téléchargement.

Comptes, groupes, permissions en français, journal d'audit.

Déploiement par Docker et Nginx, sauvegarde et restauration de la base.

Formation des utilisateurs clés et documentation d'exploitation.

## 3.2  Hors périmètre

Paie générale des traitements, hors heures supplémentaires.

Interconnexion avec une banque, un logiciel de solde ou un système national de paie.

Signature électronique qualifiée et horodatage certifié.

Application mobile native.

Hébergement, nom de domaine, certificat TLS et postes de travail.

Reprise d'un historique de plusieurs années, au-delà du fichier de personnel remis pour la mise en service.

# 4.  Acteurs et droits

Sept rôles sont livrés avec l'application. Leurs permissions sont réappliquées à chaque mise à jour du logiciel, afin qu'un réglage manuel ne remplace pas durablement la matrice prévue. Un groupe créé ensuite par le super administrateur reste, lui, sous son contrôle.

| Rôle | Peut | Ne peut pas |
| --- | --- | --- |
| Super administrateur | Tout, y compris supprimer un autre utilisateur | Supprimer son propre compte |
| Administration RH | Personnel, heures, présences, rapports, paramètres métier | Voir Administration ni Audit |
| Chef de service | Consulter et valider dans son service et les services qui en dépendent | Valider hors de son périmètre |
| Valideur | Décider sur les étapes qui lui sont confiées | Modifier les règles de calcul |
| Agent | Consulter les informations de son périmètre | Approuver sa propre déclaration |
| Auditeur | Lire le journal des opérations | Modifier la paie ou les comptes |
| Consultation | Lire les données autorisées | Créer ou supprimer |

Un agent marqué « pas droit aux heures supplémentaires » reste visible dans le personnel, mais il est exclu de la saisie. Le super administrateur est le seul à supprimer un compte. Les rôles livrés se modifient, mais ne se renomment pas et ne se suppriment pas.

# 5.  Exigences fonctionnelles

Chaque exigence est obligatoire, sauf mention contraire. La priorité « Essentiel » conditionne la recette.

## 5.1  Tableau de bord

| N° | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| TB-01 | Afficher la période, l'état ouvert ou payé, et les totaux du mois | Essentiel |
| TB-02 | Filtrer par mois et par service | Essentiel |
| TB-03 | Faire ressortir le montant en devise paramétrée, par défaut le CDF | Essentiel |

## 5.2  Personnel

| N° | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| PE-01 | Créer, modifier, consulter et supprimer une fiche : identité, matricule, sexe, téléphone, photo, service, grade, fonction, statut | Essentiel |
| PE-02 | Afficher le grade par son abréviation : DIR, CD, CB, ATA1, ATA2, AGA1, AGA2, et les autres codes du référentiel | Essentiel |
| PE-03 | Ne pas afficher la fonction dans la liste ni dans la liste déclarative | Essentiel |
| PE-04 | Imprimer la liste déclarative par emboîtement dans l'ordre du fichier remis par la DGTCP | Essentiel |
| PE-05 | Distinguer, dans les effectifs, les cadres et les agents | Essentiel |
| PE-06 | Reprendre une liste Excel : matricule, nom, grade, sexe, téléphone, observation | Essentiel |
| PE-07 | Signaler un matricule en double et ne pas fusionner deux personnes distinctes | Essentiel |

## 5.3  Organisation, grades et barème

| N° | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| OR-01 | Décrire la hiérarchie : direction générale, secrétariat, direction, division, bureau, poste comptable | Essentiel |
| OR-02 | Charger l'organigramme issu du décret n° 22/12B, et les bureaux opérationnels fournis avec la liste du personnel | Essentiel |
| OR-03 | Tenir les grades de la loi n° 16/013, avec catégorie et échelon, et leur abréviation | Essentiel |
| OR-04 | Tenir les fonctions de commandement, de structure et d'emploi | Essentiel |
| OR-05 | Associer un taux horaire à chaque couple grade et fonction. Sans barème actif, le calcul est refusé | Essentiel |

## 5.4  Calcul des heures supplémentaires

Pour une déclaration, le serveur calcule la durée en minutes, découpe la période selon les règles actives (horaire normal, nuit, week-end, jour férié), retient le coefficient de la règle applicable et estime le montant : heures × taux horaire du grade et de la fonction × coefficient. La ventilation est conservée sur la déclaration.

| N° | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| CA-01 | Refuser une plage incomplète, une fin antérieure au début et un chevauchement | Essentiel |
| CA-02 | Paramétrer les horaires de travail, les jours fériés, les types d'heures et les règles | Essentiel |
| CA-03 | Conserver le coefficient et la ventilation au moment du calcul | Essentiel |
| CA-04 | Joindre une pièce (ordre de service, note, autorisation, justificatif), avec contrôle du type et de la taille | Essentiel |
| CA-05 | Montrer un aperçu du calcul avant l'enregistrement | Souhaité |

## 5.5  Présences, listes et signatures

| N° | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| PR-01 | Joindre la liste de présence d'une date, avec l'effectif, et pouvoir la remplacer | Essentiel |
| PR-02 | Constituer la liste journalière d'un service et recueillir la signature d'un agent ou d'un cadre | Essentiel |
| PR-03 | Centrer et présenter clairement le formulaire de dépôt de la liste | Souhaité |

## 5.6  Validation

| N° | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| VA-01 | Enchaîner les statuts : brouillon, soumis, en validation, approuvé, rejeté, annulé | Essentiel |
| VA-02 | Exiger un motif en cas de rejet | Essentiel |
| VA-03 | Interdire à un agent d'approuver sa propre déclaration | Essentiel |
| VA-04 | Limiter un chef à son service et aux services qui en dépendent, sauf permission explicite | Essentiel |
| VA-05 | Horodater la décision, l'auteur et l'adresse IP | Essentiel |

## 5.7  Paiement

| N° | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| PA-01 | Présenter, pour un mois, les agents, la durée et le montant | Essentiel |
| PA-02 | Afficher le montant en grand, avec la devise | Essentiel |
| PA-03 | Clôturer le mois : les saisies deviennent archivées et toute nouvelle saisie est bloquée | Essentiel |
| PA-04 | Réserver la clôture à la permission dédiée | Essentiel |

## 5.8  Rapports

| N° | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| RA-01 | Produire la liste déclarative par emboîtement, le rapport mensuel, le rapport de service, la fiche agent et le rapport historique | Essentiel |
| RA-02 | Afficher chaque PDF généré dans l'application, puis permettre de télécharger le même fichier | Essentiel |
| RA-03 | Exporter un classeur Excel : synthèse, détail et répartition par service | Essentiel |
| RA-04 | Numéroter les rapports et rappeler l'administration, la période, l'auteur et la date | Essentiel |
| RA-05 | Retirer le filtre de statut du rapport mensuel ; le rapport porte sur les heures approuvées | Essentiel |

## 5.9  Administration et audit

| N° | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| AD-01 | Créer, modifier et, pour le super administrateur, supprimer un utilisateur autre que soi | Essentiel |
| AD-02 | Gérer les groupes : nom, permissions et membres. Protéger les rôles livrés contre le renommage et la suppression | Essentiel |
| AD-03 | Afficher les permissions en français sur demande, et revenir à l'intitulé d'origine | Essentiel |
| AD-04 | Journaliser les créations, modifications et suppressions. Le journal n'est pas effaçable depuis l'interface | Essentiel |
| AD-05 | Paramétrer le nom de l'administration, le sigle, la devise et les coordonnées | Essentiel |

# 6.  Exigences techniques

## 6.1  Architecture

L'application est rendue côté serveur. Le navigateur n'est pas le lieu du calcul : durée, coefficient et montant sont déterminés sur le serveur. L'interface s'appuie sur des gabarits, une feuille de style et un script léger, sans dépendance à une place de marché de composants.

| Composant | Choix retenu |
| --- | --- |
| Application | Python, Django |
| Base de données | PostgreSQL |
| États PDF | ReportLab |
| États Excel | openpyxl |
| Interface | Gabarits serveur, Bootstrap, feuille de style propre |
| Exposition | Nginx, gunicorn, Docker Compose |
| Pièces jointes | Stockées hors publication directe ; le téléchargement passe par l'application |

## 6.2  Environnements

Développement : poste Windows, Python 3.12 ou plus récent, PostgreSQL local.

Recette et production : conteneurs application et base, volume persistant, sauvegarde par export SQL.

Le passage en HTTPS se fait au niveau du proxy. Le drapeau de sécurité des cookies n'est activé qu'une fois le certificat en place.

## 6.3  Qualité

Contrôles automatisés du calcul, du circuit de validation, des exports et des droits.

Vérification manuelle des parcours : connexion, personnel, saisie, paiement, impression.

Aucun secret (mot de passe, clé, fichier d'environnement) dans le dépôt de code.

# 7.  Sécurité, confidentialité et conservation

Authentification par identifiant et mot de passe. Les comptes de démonstration ne figurent pas sur l'écran de connexion.

Session protégée contre la soumission répétée des formulaires. Jeton anti-falsification sur chaque envoi.

Autorisation par permission, pas seulement par masquage de menu. Une adresse saisie directement est refusée si le droit manque.

Un utilisateur ne supprime pas son propre compte. La suppression d'un tiers est réservée au super administrateur.

Journal d'audit en ajout seul : consultation pour l'auditeur, aucune suppression depuis l'écran ni depuis l'administration technique.

Fichiers contrôlés : extension, type annoncé et taille. Les PDF générés sont servis à l'utilisateur qui les a demandés, pour une durée limitée.

Sauvegarde régulière de la base. La restauration est une opération d'exploitation, réalisée hors des heures de saisie.

Avant la mise en production : mot de passe d'administration remplacé, mode diagnostic désactivé, hôtes autorisés limités au nom réel du site.

Les données traitées sont des données de gestion du personnel public : identité, matricule, téléphone, grade, présences et montants. Elles ne sont pas cédées à un tiers. L'hébergeur, lorsqu'il sera choisi par le maître d'ouvrage, devra offrir un accès réservé à l'administration.

# 8.  Livrables

| Livrable | Forme | Moment |
| --- | --- | --- |
| Code source versionné | Dépôt Git | Tout au long de la réalisation |
| Application installable | Image Docker et fichier d'environnement type | Recette |
| Base initiale | Organigramme, grades, fonctions, rôles | Recette |
| Reprise du personnel | Import du fichier Excel remis par la DGTCP | Mise en service |
| Jeux d'essais | Tests automatisés et scénario de recette | Recette |
| États | Liste déclarative, rapport mensuel, Excel | Recette |
| Documentation | Guide d'installation, d'exploitation et de sauvegarde | Livraison |
| Formation | Deux sessions : métier, puis administration | Livraison |
| Présent cahier des charges | Document Word | Commande |

# 9.  Planning indicatif

La durée ci-dessous compte quatorze semaines calendaires pour une charge de cent cinquante jours-homme, en une équipe resserrée. Elle part de la notification de la commande et suppose que la liste du personnel et les règles de calcul sont remises dans les deux premières semaines.

| Phase | Semaines | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Cadrage | 1 à 2 | Validation du présent cahier, règles de calcul, fichier du personnel |
| Socle et référentiels | 3 à 5 | Application, organigramme, grades, comptes |
| Métier | 6 à 10 | Calcul, présences, validation, paiement, états |
| Finition | 11 à 12 | Charte, droits, audit, corrections |
| Recette et départ | 13 à 14 | Essais, formation, mise en service, garantie ouverte |

# 10.  Recette

## 10.1  Déroulement

Le réalisateur remet l'application sur l'environnement de recette et le scénario d'essais.

Le maître d'ouvrage dispose de dix jours ouvrables pour exécuter les essais et formuler ses réserves par écrit.

Une réserve essentielle bloque la recette. Une réserve mineure est corrigée pendant la garantie, sans retenir l'ensemble du solde.

Le silence à l'issue du délai, après une relance restée sans réponse cinq jours, vaut recette sans réserve.

## 10.2  Cas de recette minimum

Un administrateur RH ne voit ni le menu Administration ni le menu Audit.

Un super administrateur crée un utilisateur, puis en supprime un autre, et ne peut pas se supprimer lui-même.

La liste du personnel reprend l'ordre du fichier Excel et le grade en abréviation, sans colonne Fonction.

Une déclaration de nuit, de week-end ou de jour férié produit la durée, le coefficient et le montant attendus.

Un agent sans droit aux heures supplémentaires n'apparaît pas dans la saisie.

La clôture d'un mois affiche le montant et bloque une nouvelle saisie sur ce mois.

Un PDF s'affiche d'abord dans l'application ; le téléchargement reprend le même fichier.

Une action de création, de modification et de suppression figure au journal d'audit.

# 11.  Proposition financière

## 11.1  Base de chiffrage

Le prix est un forfait de réalisation, établi sur 150 jours-homme au taux de 300 USD hors taxes. Ce taux couvre l'analyse, le développement, les essais du réalisateur et la documentation associée au lot. Il ne couvre pas l'hébergement ni les déplacements hors de Kinshasa.

| Lot | Prestation | Jours | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Pilotage, cadrage et spécifications | 8 | 2 400 USD |
| 02 | Socle technique, sécurité et conteneurisation | 14 | 4 200 USD |
| 03 | Organigramme de la DGTCP et services | 10 | 3 000 USD |
| 04 | Personnel, grades, fonctions et barème | 16 | 4 800 USD |
| 05 | Moteur de calcul des heures supplémentaires | 18 | 5 400 USD |
| 06 | Saisie, présences et listes journalières | 12 | 3 600 USD |
| 07 | Circuit de validation et droits d'accès | 14 | 4 200 USD |
| 08 | Paiement et clôture mensuelle | 8 | 2 400 USD |
| 09 | États PDF, Excel et aperçu avant téléchargement | 16 | 4 800 USD |
| 10 | Administration, paramètres et journal d'audit | 12 | 3 600 USD |
| 11 | Interface et charte graphique | 10 | 3 000 USD |
| 12 | Recette, formation et documentation | 12 | 3 600 USD |
|  | Total hors taxes | 150 | 45 000 USD |

## 11.2  Récapitulatif

| Poste | Montant |
| --- | --- |
| Total hors taxes | 45 000 USD |
| TVA, 16 % | 7 200 USD |
| Total toutes taxes comprises | 52 200 USD |
| Maintenance annuelle optionnelle, 15 % du hors taxes | 6 750 USD HT |

Lecture du prix L'offre de réalisation s'élève à 45 000 USD hors taxes, soit 52 200 USD toutes taxes comprises au taux de TVA de 16 % en vigueur en République démocratique du Congo. Si le prestataire n'est pas assujetti, la TVA est retirée et le net à payer est le montant hors taxes. La facture peut être libellée en dollars des États-Unis ou en francs congolais, au cours de référence de la Banque centrale du Congo le jour de la facture.

## 11.3  Échéancier

| Échéance | Déclencheur | Part | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- |
| Acompte | Notification de la commande et démarrage | 30 % | 15 660 USD |
| Situation | Recette fonctionnelle sur l'environnement de recette | 40 % | 20 880 USD |
| Solde | Mise en service et formation réalisées | 30 % | 15 660 USD |
|  | Total | 100 % | 52 200 USD |

## 11.4  Ce que le prix comprend, et ce qu'il ne comprend pas

Compris : conception, développement, essais, import d'une liste de personnel, deux sessions de formation à Kinshasa, documentation, garantie de trois mois après la recette.

Non compris : serveur, nom de domaine, certificat TLS, sauvegardes externalisées, postes, bureautique, déplacements hors de Kinshasa, évolutions demandées après la recette.

Une évolution hors périmètre est chiffrée au taux de 300 USD hors taxes la journée, après accord écrit.

## 11.5  Garantie et maintenance

La garantie de trois mois couvre la correction des défauts par rapport au présent cahier des charges. Elle ne couvre pas un changement de règle métier ni un incident d'hébergement.

Au-delà, la maintenance annuelle optionnelle est proposée à 6 750 USD hors taxes. Elle comprend les corrections, les petites adaptations d'écran et une assistance aux administrateurs pendant les jours ouvrables. Elle est facturée en début de période. Elle ne comprend pas un nouveau module.

# 12.  Conditions d'exécution

Le maître d'ouvrage désigne un correspondant unique, habilité à valider les réserves et à remettre les fichiers.

Les règles de calcul (coefficients, taux, jours fériés) sont fournies par écrit. À défaut, des valeurs d'exemple sont chargées et signalées comme telles.

La propriété du code spécifique et de la documentation est transférée au maître d'ouvrage au paiement du solde. Les bibliothèques tierces restent sous leur licence d'origine.

Le réalisateur ne conserve pas de copie des données de personnel après la mise en service, hors sauvegarde convenue.

La validité de l'offre est de soixante jours à compter du 6 octobre 2026.

Un litige est soumis aux juridictions de Kinshasa, après une tentative de règlement amiable de trente jours.

# 13.  Glossaire

| Terme | Sens dans TimePlus |
| --- | --- |
| Cadre | Directeur, chef de division, chef de bureau, ou grade de commandement équivalent |
| Agent | Personne du personnel qui n'est pas cadre, au sens des effectifs |
| Barème | Taux horaire d'un couple grade et fonction, saisi par l'administration |
| Coefficient | Multiplicateur de la règle retenue (nuit, week-end, férié, ou autre règle active) |
| Emboîtement | Classement de la liste du personnel selon la hiérarchie et l'ordre du fichier source |
| Clôture | Gel d'un mois payé : les saisies sont archivées et une nouvelle saisie est refusée |
| Abréviation de grade | Code court affiché : DIR, CD, CB, ATA1, ATA2, AGA1, AGA2, entre autres |

# 14.  Acceptation

La signature vaut accord sur le périmètre, le prix et l'échéancier. Toute demande qui n'est pas décrite au chapitre 5 est une évolution, chiffrée à part.

| Pour le maître d'ouvrage | Pour le réalisateur |
| --- | --- |
| Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique Date et signature | Nom, qualité et cachet À compléter Date et signature |

Fin du cahier des charges CDC-TP-2026-001.